北京林业大学 · 信息学院

《软件工程》课程

架构演进路线图（12 个月）

Deliverable Template

—— 案例：NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 ——

| 产出编号 | D2-8 |
| --- | --- |
| 产出名称 | 架构演进路线图（12 个月） |
| 所属实验 | 实验二 软件架构设计与微服务拆分实践 |
| 案例项目 | NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 |
| 模板版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-2 / 231002703 / 戴正宇 |
| 提交日期 | 2026-05-14 |

使用说明

给 CTO 一份"我们如何从今天走到一年后"的可执行路线图。每个里程碑都要有"成功的样子（Definition of Success）"。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  现状评估

现状：团队为课程实验小组，已完成实验一需求基线；已有门店独立排号系统，缺少统一会员、跨门店预约、猫咪档案和运营看板。主要技术债是数据口径分散、预约高峰缺少容量锁、支付状态与预约状态未统一、缺少可观测链路。

2  目标态描述

目标态：12 个月后形成微服务 + 事件驱动 + CQRS 架构，核心预约 SLA ≥99.9%，预约提交 P95≤350ms，高峰 5000QPS；新增门店配置零停机；总部可查看跨门店经营指标；ADR、OpenAPI、C4 和数据字典形成可持续治理资产。

3  阶段规划

3.1  里程碑 M1（第 1-3 月）：核心服务上线

M1（第 1-3 月）范围：上线会员、门店、预约、订单支付、通知最小闭环；验收：顾客可完成浏览、预约、点单支付和通知；预约容量锁生效；关键接口有 OpenAPI；风险：支付回调和预约状态不一致。

3.2  里程碑 M2（第 4-6 月）：AI 推荐接入

M2（第 4-6 月）范围：引入消息队列、Outbox、运营读模型和基础推荐；验收：预约/订单/会员事件可驱动看板，失败事件可重放；推荐结果有可解释理由；风险：消息积压和读模型延迟。

3.3  里程碑 M3（第 7-12 月）：跨境与多租户

M3（第 7-9 月）范围：强化可观测、弹性治理和灰度发布；验收：traceId 覆盖≥95%，关键链路告警≤5分钟，预约服务可水平扩容；风险：服务调用链过长。

M4（第 10-12 月）范围：多区域容灾、合规数据治理和高级运营分析；验收：单 AZ 故障 RTO≤5min，个人信息删除流程≤15工作日，活动 ROI 可按门店/会员分群分析；风险：跨区域数据同步和合规规则变化。

4  风险登记册

| ID | 风险描述 | 影响 | 可能性 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 微服务运维复杂度超过小组能力 | 高 | 中 | 先拆核心服务，非核心保留模块化；用 ADR 管理边界 | 戴正宇 |
| R-02 | 消息积压导致看板延迟 | 中 | 中 | Outbox + 重试 + 死信队列 + 读模型延迟监控 | 戴正宇 |
| R-03 | 第三方支付限流或回调失败 | 高 | 中 | 幂等键、对账任务、多通道路由、人工补偿 | 戴正宇 |
| R-04 | 隐私合规规则变化 | 高 | 低 | 隐私授权中心化、脱敏调用、定期审计 | 戴正宇 |
| R-05 | 推荐结果影响猫咪健康或顾客体验 | 中 | 中 | 猫咪健康状态优先，推荐结果可解释且可关闭 | 戴正宇 |

治理机制：每个里程碑结束进行 ADR 回顾、C4 图更新和 OpenAPI 契约检查；所有跨服务接口必须有负责人、错误码、traceId 和兼容策略；关键架构风险进入风险清单并在下一阶段闭环。

5  退出与回滚策略

回滚策略：M1 回滚到门店原有排号系统并保留只读同步；M2 读模型异常时回退到交易库只读查询；M3 灰度失败时关闭新版本流量并保留数据库向后兼容字段；M4 多区域策略异常时切回单区域主写，暂停跨境/跨区同步。