北京林业大学 · 信息学院

《软件工程》课程

需求获取计划与访谈剧本

Deliverable Template

—— 案例：NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 ——

| 产出编号 | D1-1 |
| --- | --- |
| 产出名称 | 需求获取计划与访谈剧本 |
| 所属实验 | 实验一 智能化需求工程与 UML 建模 |
| 案例项目 | NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 |
| 模板版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-2 / 231002703 / 戴正宇 |
| 提交日期 | 2026-05-13 |

使用说明

用于规划本次需求获取阶段的目标、范围、干系人、访谈策略与剧本内容。剧本部分须达到"换一个开发者也能直接照本访谈"的可执行程度。

📌 填写指引 本模板按章节结构预设了每节的标题与提示。请在每个 "（请在此处填写……）" 区域中替换为正式内容；不允许删除章节标题；如某节确实不适用，请保留标题并标注「N/A 及理由」。

1  文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 作者 | 戴正宇 |
| 修订记录 | v1.0 初稿：完成干系人分析、访谈计划、访谈剧本与 AI 模拟访谈 Prompt。 |

本文档用于指导 NekoCafé 智慧餐饮预约平台在实验一中的需求获取工作，明确访谈目标、访谈对象、访谈方式、问题清单、风险控制与 AI 模拟访谈边界。文档作为 D1-2 需求清单、D1-3 SRS、D1-4 UML 建模和 D1-5 RTM 的输入基线。

2  项目背景与目标

NekoCafé 集团已在 12 个城市开设 38 家门店，原有门店独立排号系统无法支撑跨门店会员、桌位预约、猫咪健康档案和运营分析。本次需求获取的核心问题包括：顾客如何更便捷地完成门店浏览、桌位预约与点单；店员如何在高峰期降低调度成本；运营方如何获得跨门店数据并支撑活动投放；猫咪管家如何记录健康与互动信息。达成目标的衡量方式为：形成不少于 30 条功能需求和 10 条非功能需求，每条需求均有来源、优先级和 Given-When-Then 验收准则，并能追溯到访谈记录或业务目标。

3  干系人分析

3.1  Onion Model 图

Onion Model 文字版： 1. 核心层：顾客、注册会员、店员、猫咪管家，他们直接使用系统并产生关键业务数据。 2. 业务层：店长、门店运营人员、总部运营总监，他们关注门店效率、活动转化和跨门店经营指标。 3. 支撑层：支付服务商、短信/小程序平台、地图服务商、数据分析平台，提供支付、通知、定位与报表能力。 4. 监管与环境层：个人信息保护法、餐饮行业监管要求、消费者权益保护要求，限定隐私、合规和安全边界。

3.2  干系人优先级矩阵（影响力 × 关注度）

干系人优先级矩阵： 高影响力/高关注度：总部运营总监、店长。理由：决定业务目标、指标口径和上线优先级。 高影响力/低关注度：支付服务商、地图服务商。理由：接口稳定性影响交易链路，但不直接参与需求决策。 低影响力/高关注度：顾客、注册会员、店员、猫咪管家。理由：日常体验直接决定系统可用性和满意度。 低影响力/低关注度：外部审计与普通访客。理由：偶发接触系统，主要关注合规披露和公开信息。

访谈采用半结构化方式，先通过统一开场说明确认角色背景，再围绕典型场景、痛点、异常处理、期望指标和验收标准追问。所有访谈结果均需记录原话摘要、需求候选项和不确定点。

4  访谈策略

4.1  访谈方式

访谈方式：AI 模拟访谈占 70%，用于覆盖顾客 A、顾客 B、店员、运营总监四类角色的初始需求；小组交叉评审占 20%，用于识别诱导性问题和遗漏；资料复核占 10%，用于对照实验总览中的业务目标和非功能约束。选择 AI 模拟的原因是实验场景要求在有限学时内快速获得多角色需求，并完整保留 Prompt 与回答。

4.2  时间安排表

时间安排表： 2026-05-13 19:00-19:30，顾客 A，线上 AI 模拟，主持人：戴正宇，主题：门店浏览、预约与点单体验。 2026-05-13 19:30-20:00，顾客 B，线上 AI 模拟，主持人：戴正宇，主题：会员权益、推荐准确性与隐私顾虑。 2026-05-13 20:00-20:30，店员代表，线上 AI 模拟，主持人：戴正宇，主题：桌位调度、订单处理与异常告警。 2026-05-13 20:30-21:00，运营总监，线上 AI 模拟，主持人：戴正宇，主题：跨门店指标、活动投放与合规要求。 2026-05-13 21:00-21:30，小组内评审，异步文档审阅，主题：需求归并、MoSCoW 分级和术语一致性。

访谈剧本遵循“开场—基础信息—使用场景—痛点—期望—收尾”的结构。每类角色至少 12 个问题，访谈主持人可根据回答追加追问，但不得引导干系人直接给出技术实现方案。

5  访谈剧本

5.1  顾客剧本（≥ 12 题）

顾客访谈问题： 1. 你通常在什么场景下决定去猫咪主题餐厅？ 2. 你选择门店时最看重距离、猫咪、环境、价格还是排队时间？ 3. 你希望预约前看到哪些桌位和猫咪信息？ 4. 预约流程中哪些步骤最容易让你放弃？ 5. 如果目标时段满座，你能接受候补或推荐其他门店吗？ 6. 你是否希望系统根据猫咪性格和你的偏好推荐桌位？ 7. 你对过敏、儿童同行、安静区等特殊需求如何表达？ 8. 点单时你希望和桌位预约如何关联？ 9. 支付、取消和改期规则怎样才算清晰？ 10. 你希望通过短信、小程序还是站内消息接收提醒？ 11. 你愿意提供哪些个人偏好数据用于推荐？ 12. 发生猫咪临时休息、桌位延迟等异常时，你希望系统如何补偿或通知？ 13. 用餐后你愿意评价哪些内容？ 14. 会员积分、优惠券和生日权益对你是否重要？ 15. 你认为预约成功的最低可接受体验是什么？

5.2  店员剧本（≥ 12 题）

店员访谈问题： 1. 高峰期你最常处理哪些预约异常？ 2. 当前排号或预约信息在哪些地方重复录入？ 3. 你希望桌位状态以什么方式展示？ 4. 调整桌位时需要看到哪些限制条件？ 5. 顾客迟到、提前到店或临时增加人数时如何处理？ 6. 猫咪休息、生病或不可互动时如何同步给前台？ 7. 订单从提交到出餐需要哪些状态？ 8. 你希望系统怎样提醒未支付、超时和冲突预约？ 9. 你需要哪些权限来修改预约或订单？ 10. 你如何确认顾客到店和入座？ 11. 哪些操作必须保留审计记录？ 12. 如果网络不稳定，哪些信息必须离线可查？ 13. 你希望班次交接时系统提供哪些摘要？ 14. 门店临时闭店或活动包场时如何批量处理预约？ 15. 哪些报表能帮助你复盘一天的服务效率？

5.3  运营总监剧本（≥ 12 题）

运营总监访谈问题： 1. 平台升级最重要的三个业务目标是什么？ 2. 总部需要按哪些维度查看跨门店数据？ 3. 翻台率、坪效、复购率的统计口径如何定义？ 4. 你希望如何衡量 AI 推荐的有效性？ 5. 活动投放需要支持哪些用户分群？ 6. 新门店上线需要哪些配置项？ 7. 哪些数据属于敏感个人信息，需要特殊授权或脱敏？ 8. 高峰期的性能底线是什么？ 9. 门店、区域和总部之间的权限边界如何划分？ 10. 你希望多长时间获得经营日报和活动效果报告？ 11. 哪些指标异常需要实时告警？ 12. 与会员、支付、短信和地图服务的集成优先级如何排序？ 13. 系统上线后最担心的风险是什么？ 14. 如果需求发生冲突，谁拥有最终裁决权？ 15. 实验一结束时，哪些需求必须冻结为 requirements-v1.0？

本次需求获取的主要风险集中在访谈样本有限、AI 模拟回答可能过于理想化、业务术语理解不一致、非功能指标缺少验证来源和需求范围膨胀。

6  风险与应急方案

风险与应急方案： 1. 干系人视角不足：通过顾客 A/B 两类角色区分普通到店与会员复购场景。 2. AI 幻觉：所有结论必须回写到需求清单，并标记来源为“AI 模拟访谈/课程案例背景”。 3. 术语偏差：将“桌位”“预约”“订单”“猫咪档案”等统一写入 Glossary。 4. 需求冲突：通过 MoSCoW 分级和需求验证报告记录裁决依据。 5. 非功能指标空泛：引用任务书中 SLA、5000 QPS、零停机等约束作为验收基准。

7  附录 A  AI 模拟干系人所用 Prompt 全文

Prompt v1：请扮演 NekoCafé 的顾客代表，围绕门店浏览、桌位预约、点单、会员权益和隐私顾虑接受半结构化访谈。请用真实用户口吻回答，并主动暴露痛点。 迭代理由：v1 能覆盖顾客体验，但缺少门店操作视角。 Prompt v2：请扮演 NekoCafé 门店店员，说明高峰期桌位调度、订单处理、猫咪健康状态同步和异常告警需求。回答要包含具体操作步骤和失败场景。 迭代理由：补充一线操作和异常处理。 Prompt v3：请扮演 NekoCafé 总部运营总监，回答跨门店数据看板、活动投放、会员分析、权限和合规要求。请区分 Must/Should/Could。 迭代理由：补充经营指标、合规边界和优先级裁决。

✍ 备注 本文件命名：计22-X_学号_姓名_实验一_RequirementsPlan_v1.0.docx；提交时同步导出 PDF 一份共两份。

图示补充（本次补图）

图1-1 需求获取干系人地图