北京林业大学 · 信息学院

《软件工程》课程

DevOps 设计方案

Deliverable Template

—— 案例：NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 ——

| 产出编号 | D3-1 |
| --- | --- |
| 产出名称 | DevOps 设计方案 |
| 所属实验 | 实验三 DevOps 流水线与容器化部署 |
| 案例项目 | NekoCafé 猫咪主题餐饮预约平台 |
| 模板版本 | v1.0 · 2026-05-06 |
| 班级 / 学号 / 姓名 | 计算机23-2 / 231002703 / 戴正宇 |
| 提交日期 | 2026-05-14 |

使用说明

把"提交 → 构建 → 测试 → 部署 → 观测 → 回滚"端到端讲清楚。每条流水线阶段都要写出"成功 / 失败 / 重试"三种行为。

填写记录 本文件已按实验三任务书和模板章节完成填报；保留原章节结构，未使用的截图位置以文字说明记录复现实验步骤。

1  概述

1.1  目标与范围

本方案覆盖 NekoCafé 实验三 DevOps PoC 的端到端交付流程，范围从 Git 提交、依赖治理、自动化测试、镜像构建、安全扫描、Compose 本地起栈、Helm 部署、渐进发布、可观测监控一直延伸到回滚复盘。方案不是单纯列出工具，而是把“提交 → 构建 → 测试 → 部署 → 观测 → 回滚”拆解成可执行、可验证、可追责的活动：每个阶段都明确触发条件、产物、成功标准、失败处理与重试策略，保证课程验收时能够根据截图、日志、配置文件和运行结果追溯完整链路。 本次 PoC 的目标服务为 reservation-service 与 member-service。预约服务承担门店、桌位、时段和预约状态的核心业务闭环；会员服务承担会员资料、积分等级、隐私授权和通知偏好等用户侧能力。两者既能独立构建、测试和部署，又能通过统一 Compose 环境、统一 Helm Chart 和统一监控面板形成端到端演示，体现实验二架构设计向工程落地的转化。 范围边界方面，PoC 优先证明核心 DevOps 能力：代码提交后能够自动测试与构建，镜像能够通过安全扫描，服务能够在本地和 Kubernetes 目标环境启动，关键指标能够被采集并用于发布判断。支付、短信、库存等外部系统在本实验中通过适配器边界和配置预留表达，不在实验三阶段实现完整生产级集成。

1.2  与实验二架构的衔接

流水线服务于两个核心微服务：预约服务负责可用桌位查询、预约创建、健康检查和 Prometheus 指标；会员服务负责会员资料、隐私授权、营销退订和服务指标暴露。两个服务均位于 D3-2_源代码与配置仓库中，采用轻量标准库实现，便于在课程环境中快速构建和复现实验。交付层面通过 docker-compose 组织本地依赖，通过 GitHub Actions 固化 CI/CD，通过 Helm 将部署参数、健康探针、资源限制和回滚策略模板化。

与实验二架构的衔接：实验二确定了“微服务 + 事件驱动 + CQRS”的目标架构，实验三先落地最小可运行链路，将架构图中的预约上下文、会员上下文和运维支撑能力映射为可运行服务、流水线配置和监控面板。预约服务和会员服务保留独立镜像、独立健康检查、独立指标和独立部署单元；Kafka/Outbox、支付适配器和通知服务在 PoC 中以事件日志、接口命名和配置边界预留，避免为了演示而过度实现。 验收边界：D3-1 负责说明 DevOps 方案与策略，D3-2 负责提交可运行的源代码与配置仓库，D3-3 验证 Dockerfile 与镜像扫描，D3-4 记录 CI/CD 运行截图，D3-5 展示 Helm 与 Kubernetes 配置，D3-6 展示可观测性配置与 Dashboard，D3-7 汇总度量与改进。各产出之间通过同一套服务名、镜像名、端口、健康检查和指标名称保持一致。

2  CALMS 原则在本项目中的落地

Culture：团队采用小步提交、PR Review 和 ADR/Runbook 共享机制减少个人英雄式交付。每一次业务或配置变更都要求说明变更目的、影响范围和验证方式；遇到流水线失败时优先在 PR 中记录原因与修复结论，而不是只依赖本地口头说明。这样可以让后续同学或助教从提交记录、Actions 日志和运行手册中复现决策过程。 Automation：CI 覆盖单元测试、Docker 构建、Trivy 扫描、镜像大小统计和 PR 评论；CD 覆盖 Helm lint/template、环境选择、发布、健康检查和回滚。自动化的重点是把高频、易漏、可机械判断的工作前移到流水线中，例如依赖安装、测试执行、镜像扫描和部署模板校验，减少人工在提交前后反复执行命令的成本。 Lean：PoC 只实现预约与会员两条核心服务，外部支付、短信、推荐和库存暂用接口边界模拟。这样既能展示微服务拆分与容器化部署的关键路径，又能避免在课程实验阶段引入过多非核心复杂度。每个阶段的产物都围绕“能运行、能验证、能观测、能回退”四个目标展开。 Measurement：采集 DORA 四指标、QPS、P95/P99 延迟、错误率、CPU/内存使用、容器重启次数和安全扫描结果，并在 D3-7/D3-6 中记录。发布是否成功不只看流水线绿色，还要结合部署后 5 到 15 分钟窗口内的 RED 与 USE 指标，形成“发布结果可度量、问题定位有证据”的闭环。 Sharing：README、runbook、rollback、CI/CD YAML、Helm values、Prometheus/Grafana 配置均进入 Git 仓库，作为团队共享知识。文档中保留启动命令、验证端点、失败排查、回滚命令和截图要求，使其他成员不依赖原作者解释也能完成运行、检查和复盘。

3  分支策略

3.1  Trunk-Based vs GitFlow 取舍说明

分支模型采用 trunk-based 简化策略：main 永远保持可部署，feature/* 用于短周期功能开发并通过 PR 合入，release/* 用于课程提交冻结与验收版本标记，hotfix/* 用于生产紧急修复。实验三分支 experiment-3 承载本次交付，所有文档、服务代码、Dockerfile、Compose、Helm 与监控配置都应在该分支形成一致快照。

3.2  分支保护规则

所有进入 main 的变更必须通过 PR；至少 1 人 Review；CI 必须全部通过；涉及 .github/workflows、Dockerfile、helm、secrets、依赖版本和运行端口的变更视为高风险，需要额外检查。Code Owner 默认为戴正宇，Review 重点包括：是否破坏本地一键启动、是否影响镜像安全扫描、是否改变服务端口或指标名称、是否需要同步更新运行手册和截图说明。 PR 合入规则：普通功能变更要求 test/build/scan 全部成功；文档变更要求对应路径说明清楚、截图命名与正文一致；流水线或部署配置变更要求补充失败处理说明。若 CI 失败，开发者先查看失败 Job 的日志并在本地复现；若属于网络缓存、Trivy 数据库下载等偶发问题，可以重新运行 Job，但必须确认失败不是由代码质量或配置错误导致。

环境策略：dev 使用本地 docker compose，强调 30 分钟内可启动、可验证、可截图；staging 使用 Helm values-staging.yaml，开启 2 副本和 10% canary，用于验证部署模板、探针、服务发现和监控查询；prod 使用 values-prod.yaml，开启 HPA、PDB、资源限制和自动回滚阈值，用于表达生产级交付策略。本实验以 dev/staging 证据为主，prod 配置作为架构能力预留。

4  环境拓扑

4.1  dev / staging / prod 三套环境

依赖治理：Python 预约服务使用标准库实现，避免外部依赖导致课程环境安装失败；Node 会员服务使用标准库 http 模块，并提供 package-lock.json 锁定依赖状态；所有服务都包含 Dockerfile 多阶段构建和测试阶段；.editorconfig 与 .pre-commit-config.yaml 约束格式。对必须新增的依赖，要求在 PR 中说明用途、许可证风险、镜像体积影响和安全扫描结果。

4.2  数据隔离

隔离方案：PostgreSQL 作为未来持久化库，按服务 schema/账号隔离；Redis 用于预约容量锁、缓存和限流键；消息队列在 PoC 中以事件接口预留，目标态为 Kafka 主题 reservation-events、member-events。不同环境使用独立命名空间、独立 Secret 和独立 values 文件，避免测试数据、演示配置和生产参数相互污染。 4.3 CI 执行链路与质量门禁

CI 阶段：checkout → setup-python/setup-node → cache → 单元测试 → Docker build → Trivy scan → 镜像大小统计 → PR 评论。成功时，流水线保留测试日志、镜像标签、扫描摘要和关键输出，作为 D3-4 截图证据；失败时，后续阶段立即中断，PR 不允许合入；重试时优先复用缓存，但不跳过测试和扫描，保证重新运行仍能覆盖完整质量门禁。 质量门禁解释：单元测试用于发现业务逻辑回归，Docker build 用于验证容器化构建链路，Trivy 用于阻断 HIGH/CRITICAL 漏洞，镜像大小统计用于控制交付包膨胀。若 Trivy 因基础镜像漏洞失败，应优先升级基础镜像或依赖版本；只有在确认为误报且有替代控制措施时，才允许通过 .trivyignore 记录例外理由。 流水线产物命名遵循 service:version 的形式，例如 ghcr.io/eridanusq/nekocafe/reservation:0.1.0 与 ghcr.io/eridanusq/nekocafe/member:0.1.0。版本号、提交哈希和构建时间应能够在镜像标签、Actions 日志和部署记录之间互相对应，避免后续回滚时无法判断当前运行的是哪个版本。

5  流水线总体图（Mermaid）

图3-1 DevOps 流水线总体图

6  渐进式发布策略

6.1  蓝绿 vs 金丝雀对比

CD 阶段：由手动 workflow_dispatch 或 main 合入触发；先对 Helm chart 做 lint/template，再根据输入环境部署到 dev、staging 或 prod。staging 默认采用 canary 10% 流量窗口，通过 Prometheus 查询确认 P95 延迟、错误率和健康探针稳定后提升到 100%；失败时停止推进并执行 helm rollback。成功发布后，流水线输出版本、命名空间、镜像 tag、健康检查结果和 Grafana 观察地址，便于提交截图和复盘。 发布成功行为：部署完成后等待 rollout status 通过，检查 /healthz 返回 200，确认 Prometheus targets 为 UP，并在 Grafana 中观察关键面板至少一个采集周期。发布失败行为：若 Helm 渲染失败、Pod 无法就绪、健康检查失败或回归指标超过阈值，则保留失败日志并回滚到上一稳定版本。重试行为：只有在确认配置、镜像和环境原因已修复后才重新触发 CD，避免盲目重复部署扩大影响面。

6.2  自动回滚阈值

自动回滚阈值：5 分钟窗口内 P95 延迟 > 350ms 或错误率 > 1% 时回滚；CPU > 85% 且持续 10 分钟触发扩容告警；内存 > 80% 持续 10 分钟触发泄漏排查；readiness 连续失败或 Pod 重启次数异常增长时阻断发布推进。部署后 15 分钟为重点观察窗口，若业务指标稳定再将发布状态标记为完成。

回滚策略：应用层使用 helm rollback 回退到上一 Revision；镜像层保留最近 5 个 tag，确保旧版本可拉取；数据库层只允许向后兼容迁移，禁止破坏性 schema 变更随应用一起发布；配置层通过 values 文件和 Secret 注入，可回退到上一版本。回滚后必须再次检查健康探针、关键业务接口和 Grafana 指标，确认故障已收敛后再关闭事故记录。 蓝绿与金丝雀取舍：蓝绿发布切换速度快、回滚路径清晰，但对资源消耗要求更高；金丝雀发布能够逐步放量、便于基于指标决策，但需要更完善的监控和流量治理。本实验选择金丝雀作为主策略，是因为预约与会员服务接口边界清晰，适合通过小流量窗口观察延迟、错误率和健康探针，再决定是否继续推进。

7  可观测性方案

可观测概要见 D3-6：服务暴露 /metrics，日志采用 JSON 格式并包含 traceId、service、route、status、latency_ms 等字段；Prometheus 抓取 reservation/member 指标，Grafana 面板覆盖 QPS、P95/P99 延迟、错误率、CPU/内存、容器重启和发布窗口。RED 指标用于判断用户请求体验，USE 指标用于判断资源瓶颈，日志链路用于定位具体接口和异常原因。 反馈闭环：当监控发现错误率上升时，先在 Grafana 确认影响服务与时间窗口，再到 Prometheus 查看原始查询，随后结合容器日志定位接口、请求参数和异常栈。若问题由新版本引入，则执行回滚；若问题来自资源不足或外部依赖波动，则按 runbook 进行扩容、限流或降级。所有处理结果在 D3-7 度量与改进报告中沉淀。

8  安全基线

安全合规：Secret 不入库，使用 GitHub Secrets/K8s Secret 注入；容器以非 root 用户运行，限制 Linux capabilities，尽量启用只读根文件系统；Dockerfile 使用 alpine/slim 多阶段构建，减少运行时工具和包数量；CI 中执行 Trivy 扫描并阻断 HIGH/CRITICAL 漏洞；RBAC 限制 CD 使用的 kubeconfig 权限；日志脱敏手机号、邮箱、特殊需求和支付相关字段。 供应链安全：GitHub Actions 使用固定版本，基础镜像和第三方工具定期升级；镜像仓库保留扫描记录和 tag 对应关系；生产环境配置应与代码分离，敏感参数通过 Secret 或环境变量注入。对课程实验而言，重点是证明“漏洞可发现、密钥不明文、容器最小权限、配置可追溯”。

9  风险与缓解

主要风险：Docker/Helm 本地环境差异、Trivy 数据库下载慢导致流水线超时、第三方 Actions 版本变更、Prometheus 查询失败误触发回滚、镜像构建缓存失效、端口占用导致本地演示失败、截图与文档版本不一致。应对策略：固定 action 版本，设置缓存和超时，保留手动回滚脚本，在 runbook 中写明降级路径，提交前统一运行 make test/make build/make scan，并按文件名记录截图来源。 改进计划：后续可补充契约测试、端到端 UI 冒烟测试、镜像签名、SBOM 产出、自动生成变更日志、灰度策略自动化和基于 SLO 的发布审批。若课程允许继续扩展，可将支付适配器、通知服务和门店服务逐步纳入同一流水线，形成完整 NekoCafé 平台级交付体系。 验收说明：本设计方案应与 D3-2 中的源代码、Dockerfile、Compose、Helm、Prometheus、Grafana 和 CI/CD 配置相互印证。检查时可从 GitHub Actions 的绿色运行记录进入，追溯到镜像扫描结果、Compose 本地运行结果、Kubernetes 部署配置和 Dashboard 截图，形成完整证据链。